本科毕业设计（论文）开题报告

# LiBao：本地优先通用 Agent Runtime 与 Web 工作台的设计与实现

——面向大语言模型智能体的工程化运行时研究

| 论文题目 | LiBao：本地优先通用 Agent Runtime 与 Web 工作台的设计与实现 |
| --- | --- |
| 学生姓名 | ________________ |
| 学 号 | ________________ |
| 院 系 | ________________ |
| 专 业 | ________________ |
| 指导教师 | ________________ |

20____年____月____日

目　录

一、选题背景与意义

二、国内外研究现状

三、研究目标与内容

四、研究方法与技术路线

五、可行性分析

六、进度安排

七、预期成果与创新点

八、系统边界与口径声明

参考文献

## 一、选题背景与意义

### （一）研究背景

近年来，大语言模型应用正在从单轮问答扩展到能够理解任务、调用工具、管理上下文并持续执行的智能体系统。与一次性生成文本的应用相比，智能体系统需要同时处理模型不确定性、工具执行失败、任务中断、上下文累积和结果可追溯等工程问题。如何把大语言模型的自然语言能力组织成稳定、可恢复、可扩展的运行时，已经成为智能体应用从演示走向可用产品的关键。

与此同时，个人用户对本地运行、数据可控和隐私保护的需求不断增强。对话记录、上传文件、工作区代码、长期记忆以及模型密钥等内容具有明显的个人数据属性。将这些数据默认保存在本地，并让系统只绑定回环地址，可以降低数据外泄和部署复杂度；但这也要求系统在本地文件、工具执行、沙箱配置和跨平台启动方面具备完整的工程闭环。

LiBao 是一个本地优先的通用 Agent Runtime 与 Web 工作台，目标是在 Windows、Linux 和 macOS 的本地单用户环境中，提供对话、任务编排、工具调用、记忆、工作区与文件操作等能力。项目采用 FastAPI 与 LangGraph 构建后端，采用 Vue 3、TypeScript、Pinia 和 Vite 构建前端，并通过 DevPanel 统一管理本地开发服务。

### （二）问题提出

本课题聚焦通用智能体运行时在实际落地中面临的四类问题：

- 运行时侧：单次模型调用容易被简化为“请求—响应”，但真实任务往往包含多轮模型调用、工具调用、流式事件、取消、恢复和失败重试，需要明确的任务状态和可回放的事件链。

- 工具侧：内置工具、自定义工具和 MCP 工具具有不同的来源、启用状态和执行能力；工具搜索、注册、调用及错误处理若缺乏统一契约，容易出现模型选到不可执行工具、状态与运行时不一致等问题。

- 数据与安全侧：对话、附件、工作区文件、记忆和模型凭据需要在本地持久化，但系统必须防止敏感请求头进入前端响应，限制文件操作边界，并避免把本地单用户能力误设计为公网多用户服务。

- 交付侧：Windows、Linux 和 macOS 的进程管理、端口、路径、脚本和发布方式存在差异；开发环境与发布环境还需要保持清晰边界，避免引入不必要的反向代理和多套运行入口。

### （三）研究意义

应用价值：为个人开发者和研究者提供一个可以在本地启动、查看、调试和扩展的智能体工作台。用户可以通过自然语言发起任务，观察模型与工具的执行过程，管理工作区和记忆，并在需要时取消、恢复或重新连接任务。

工程价值：围绕“模型决策、工具执行、事件流、持久化和前端呈现”建立一套相互约束的系统设计，研究如何在不牺牲交互体验的前提下，提升智能体任务的可观察性、可恢复性和可测试性。

实践价值：通过本地优先、单用户、回环地址和跨平台发布边界的设计，将隐私、安全、部署和开发体验纳入同一个系统问题，为个人级 AI 软件的工程化实现提供可复用的案例。

## 二、国内外研究现状

### （一）大语言模型智能体与工具调用研究现状

现有研究通常将智能体描述为由大语言模型驱动的感知、推理、行动和反馈循环。ReAct 将推理过程与外部行动交替组织，使模型能够根据工具结果继续规划；Toolformer 等工作则探索模型自主学习调用计算器、搜索等外部工具。相关研究说明，工具调用能够扩展模型的能力边界，但工具选择、参数生成、错误恢复和多步规划仍然是影响系统可靠性的主要因素。

在工程实践中，函数调用、结构化输出和图式编排逐渐成为智能体系统的重要基础。LangGraph 等框架提供了带状态的节点与边，使任务可以显式表达路由、循环、暂停和恢复。与仅依赖提示词的流程相比，图式编排更适合承载任务状态、检查点和流式事件，但同时需要解决状态一致性、并发、回滚和长任务生命周期管理问题。

小结：已有研究为 LiBao 的模型—工具协作提供了方法基础，但通用框架仍需要在本地文件、用户工作区、失败恢复、事件回放和安全边界等产品级问题上进行组合与验证。

### （二）检索增强、记忆与工作区研究现状

检索增强生成通过从外部知识源检索相关内容，再将证据注入生成上下文，缓解模型知识过期和事实缺失问题。进一步的记忆系统通常将短期会话上下文、长期用户偏好、项目文件和可检索知识区分管理，以便在不同任务中按照需读取、按需注入。

对于开发者工作台而言，记忆不应只被理解为一段追加到提示词中的文本，还需要与工作区、文件引用、附件解析、权限边界和版本化状态配合。LiBao 项目将项目记忆文件、长期记忆、工作区文件和任务上下文纳入后端服务，并通过 REST API、SSE 事件和前端状态管理把这些对象呈现给用户。

小结：检索和记忆研究解决了“模型需要什么上下文”的问题，而本课题进一步关注“上下文如何在本地工作区中被安全地管理、引用、更新和验证”。

### （三）本地优先 AI 工作台与工程化研究不足

当前许多智能体应用以云端服务或实验性 Demo 为主，重点在模型效果和任务展示，对本地数据边界、单用户运行、跨平台启动、凭据保护和故障恢复的系统化描述相对不足。尤其是在流式任务已经开始执行后，浏览器刷新、网络短暂中断、工具超时或模型传输失败，都可能造成任务状态不清、重复执行或结果丢失。

因此，本课题定位于大语言模型智能体研究与本地软件工程的交叉：以 LiBao 为载体，把模型调用、工具系统、记忆与工作区、任务事件流、检查点恢复、前端工作台和跨平台发布整合为一个可运行、可测试、可复现的系统。

## 三、研究目标与内容

### （一）研究目标

总体目标：设计并实现一个本地优先的通用 Agent Runtime 与 Web 工作台 LiBao。系统允许用户在浏览器中发起自然语言任务，基于 LangGraph 完成模型与工具编排，通过 SSE 展示任务进度，并提供工具、MCP、记忆、工作区、文件和任务恢复等配套能力。

- 构建以 FastAPI 和 LangGraph 为核心的后端运行时，统一对话、任务、流式事件、任务取消、恢复、检查点和错误状态的服务契约。

- 构建以 Vue 3、TypeScript、Pinia 和 Vite 为核心的 Web 工作台，实现对话、任务进度、工具、MCP、技能、记忆、系统设置和工作区等界面。

- 建立工具注册、搜索、启停、执行和 MCP 发现机制，保护敏感请求头和本地凭据，确保前端看到的状态与后端运行时保持一致。

- 形成 Windows、Linux 和 macOS 可复用的开发、测试和发布路径，并通过自动化测试、契约快照、故障注入和发布包冒烟测试验证系统质量。

### （二）研究内容

- 需求分析与系统架构：梳理对话、任务、工具、记忆、工作区和本地运行的用户场景，确定本地优先、单用户、回环地址和配置目录等系统边界。

- Agent Runtime 与任务编排：基于 LangGraph 组织上下文注入、模型调用、工具调用和结果生成，设计任务状态机、检查点、取消、恢复、重连与错误处理。

- 工具与 MCP 管理：实现内置工具、元工具、自定义工具和 MCP 工具的统一目录、启用状态、关键词搜索、服务注册、发现、删除和执行链路，并对敏感配置进行脱敏。

- 记忆、知识与工作区：实现长期记忆、项目记忆、文件读写、附件上下文和知识库检索的服务接口，研究不同类型上下文的存储、检索和注入边界。

- Web 工作台与本地开发面板：实现对话流式展示、任务历史、错误恢复、设置管理，以及用于启动和监管真实后端、前端与日志的 DevPanel。

- 跨平台发布与验证：保留开发时 Vite 的 `/api` 代理，发布时由 FastAPI 同时提供 API、SSE 和 SPA；建立脚本、CI、契约和发布包的验收流程。

### （三）拟解决的关键问题

- 长任务的可靠生命周期：如何在模型、工具、SSE 和持久化之间保持任务状态一致，并在刷新、断线、失败和重试后避免重复消费或错误回放。

- 工具发现与执行的一致性：如何使搜索结果、启用状态、运行时注册表和实际可执行 handler 保持一致，并在 MCP 工具动态变化时及时更新前端。

- 本地数据与能力边界：如何在提供文件、工作区、记忆和沙箱能力的同时，限制路径、保护凭据、隐藏敏感请求头，并明确系统不面向公网多用户部署。

- 跨平台工程质量：如何在不同操作系统的端口、进程、路径和脚本差异下，保持相同的开发、测试和发布行为。

## 四、研究方法与技术路线

### （一）总体架构

系统采用本地优先的前后端分离架构，开发与发布使用不同但清晰的入口：

开发层　浏览器 → Vue 3 / Vite（127.0.0.1:5173）→ `/api` 同源代理 → FastAPI（127.0.0.1:8000）

服务层　FastAPI REST / SSE → 会话、任务、工作区、记忆、工具、MCP、文件与系统设置服务

编排层　LangGraph 状态图 → 上下文注入 → 模型调用 → 工具调用 → 结果校验 → 流式事件与检查点

能力层　内置工具 / 自定义工具 / MCP 工具 / 文件与工作区 / 知识库与记忆 / 沙箱执行

发布层　浏览器 → FastAPI → REST、SSE 与前端 SPA；发布包不依赖 Nginx 或独立前端生产服务器。

### （二）一次任务的 Agent 闭环流程

- 用户在 Web 工作台输入自然语言任务，并选择或附加工作区、文件和上下文。

- 后端创建或恢复会话与任务，校验用户范围、输入结构和可用模型配置。

- LangGraph 注入短期会话、项目记忆、长期记忆和附件上下文，调用模型识别意图并决定是否使用工具。

- 工具注册表根据启用状态和搜索结果提供可执行工具；MCP 工具通过对应服务源调用，文件操作遵守工作区与沙箱边界。

- 后端以带单调递增 seq 的 SSE 事件推送节点状态、工具开始、工具结果、错误和最终结果，同时保存任务与检查点。

- 前端按事件更新对话、任务时间线和错误状态；连接中断后依据任务事件接口和 Last-Event-ID / after_seq 继续接收。

- 发生可恢复的模型或工具错误时，用户可以取消、恢复或重新提交；系统保留必要的失败上下文并避免重复提交原用户消息。

### （三）关键技术方法

状态图编排：将对话、任务、上下文、工具和结果建模为显式状态，利用节点、边和条件路由表达多步任务，而不是把所有逻辑堆叠在单个模型提示中。

事件与检查点：为任务事件设置单调递增 seq，支持事件回放、断线重连、取消和恢复；对失败运行与最新成功运行进行边界管理，避免旧检查点污染新输入。

工具治理：用统一工具定义描述名称、说明、参数、来源与 enabled 状态；采用多关键词确定性匹配，保持结果可预测；MCP 响应只暴露请求头名称，不回传敏感值。

上下文注入：区分会话上下文、项目记忆、长期记忆、文件内容和检索结果，按任务需要注入，并保留来源信息以便用户理解上下文来自哪里。

本地安全：配置默认写入用户目录，服务固定绑定 127.0.0.1；文件和工作区操作经过路径与能力校验，模型密钥不进入 Git、前端或公开日志。

验证方法：采用后端 pytest/Ruff、前端 Vitest/typecheck/build、Playwright Mock E2E、真实后端契约测试、OpenAPI 快照和发布包启动冒烟测试组成的多层验证。

### （四）模块与数据设计（示意）

| 模块 | 主要对象 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 对话与任务 | Conversation、Task、Event | 提交、流式执行、取消、恢复、事件回放 |
| 运行时编排 | Graph State、Checkpoint | 上下文注入、模型路由、工具节点与状态持久化 |
| 工具与 MCP | ToolDefinition、McpServer | 发现、搜索、启停、注册、脱敏与执行 |
| 记忆与知识 | Long-term Memory、Project Memory | 长期卡片、项目记忆文件、维护与检索 |
| 工作区与文件 | Workspace、File、Attachment | 目录、文件内容、附件引用和路径校验 |
| 系统运行 | Settings、Sandbox、DevPanel | 模型配置、沙箱参数、端口与本地服务监管 |

### （五）技术栈选型

| 层次 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 后端 API | Python、FastAPI、Pydantic | REST 接口、请求校验、服务装配 |
| Agent 编排 | LangGraph、模型 Provider | 状态图、模型调用、任务执行 |
| 流式通信 | SSE、REST | 任务事件、对话流与控制操作 |
| 工具系统 | Tool Registry、MCP、Sandbox | 工具发现、外部服务与受控执行 |
| 记忆与存储 | 本地文件、JSON Saver、RAG | 设置、工作区、记忆、检查点与检索 |
| 前端工作台 | Vue 3、TypeScript、Pinia、Vite | 页面、领域状态、交互与开发代理 |
| 测试与交付 | pytest、Ruff、Vitest、Playwright、CI | 单测、静态检查、E2E、契约与矩阵验证 |
| 开发监管 | DevPanel、Windows/POSIX 脚本 | 启动服务、端口管理、日志与发布包 |

## 五、可行性分析

### （一）可行性论证

技术可行：项目已经具备 FastAPI/LangGraph 后端、Vue 3 前端、DevPanel、工具注册、MCP、记忆、工作区和测试目录等代码基础，研究对象明确且可以通过增量方式继续完善。

架构可行：开发环境采用 Vite `/api` 代理，发布环境由 FastAPI 同时托管 REST、SSE 和 SPA，拓扑简单，能够减少反向代理、CORS 和多服务部署带来的额外变量。

数据可行：本课题的核心数据为本地配置、对话、任务、工作区文件、记忆和工具元数据，不依赖必须长期在线的行业数据集；用户数据可以在本机完成存储与测试。

工作量可行：可以按照“任务运行时→工具与上下文→Web 工作台→安全与跨平台→验证与论文”的顺序分阶段完成，每个阶段都有可运行的验收结果。

验证可行：当前项目已经建立后端、前端、Mock E2E、真实后端 E2E、契约快照和发布包冒烟等多层测试入口，能够为研究结论提供可重复的工程证据。

### （二）风险与对策

| 风险 | 可能影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型接口不稳定或超时 | 任务中断、流式结果不完整 | 设置超时与重试，保存已产生事件与检查点，提供明确的恢复入口 |
| 工具执行失败或结果不一致 | 模型得到错误上下文 | 工具白名单、参数校验、错误事件、结构化返回与前端状态回写 |
| 敏感数据泄露 | 凭据进入响应、日志或仓库 | 配置隔离、响应脱敏、secret scan、敏感字段测试与安全审查 |
| 本地文件越权 | 工作区外文件被读写 | 路径规范化、工作区范围校验、沙箱配置和文件操作审计 |
| 跨平台脚本差异 | 开发或发布流程失败 | Windows/POSIX 共享语义，CI 矩阵，发布包全新环境冒烟 |
| 范围过大 | 毕业设计无法按期收敛 | 首发限定本地单用户，明确不做公网多租户、复杂权限与生产级审计 |

## 六、进度安排

建议按 16 周规划，可根据校历和导师意见调整：

| 阶段 | 周次 | 主要工作 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求与综述 | 第 1—2 周 | 完成文献阅读、需求边界、用户场景、总体架构和 API/SSE 契约梳理 | 开题报告、架构图、核心对象清单 |
| M2 运行时 | 第 3—5 周 | 完善 FastAPI、LangGraph、会话、任务、事件流、取消、检查点和错误恢复 | 能提交任务并稳定返回可回放事件 |
| M3 工具与上下文 | 第 6—8 周 | 实现工具注册与搜索、MCP 管理、记忆、知识库、工作区、文件和沙箱边界 | 工具可发现可执行，敏感字段不外泄 |
| M4 Web 工作台 | 第 9—11 周 | 完成 Vue 页面、Pinia 状态、对话流、任务时间线、设置、工具/MCP/记忆/工作区页面 | 主要用户路径可用，Mock E2E 通过 |
| M5 跨平台交付 | 第 12—14 周 | 完善 DevPanel、Windows/POSIX 脚本、发布包、CI 矩阵、契约快照与真实后端验证 | Windows/Linux 启动与发布冒烟通过 |
| M6 评价与论文 | 第 15—16 周 | 完成故障注入、性能与可用性检查、问题修复、论文撰写和答辩演示 | 论文定稿，演示覆盖核心场景 |

## 七、预期成果与创新点

### （一）系统成果

可运行的 LiBao 本地应用：FastAPI/LangGraph 后端、Vue 3 Web 工作台和 DevPanel 开发监管面板。

核心功能：自然语言对话、任务提交与流式事件、取消/恢复、工具搜索与调用、MCP 服务管理、记忆与知识、工作区与文件、附件上下文和沙箱设置。

工程配套：REST/SSE API 契约、OpenAPI 快照、开发与发布脚本、Windows/POSIX 使用说明、测试报告和可启动发布包。

研究材料：系统架构说明、关键问题分析、故障注入结果、跨平台验证记录、用户任务演示和毕业论文。

### （二）创新点

- 面向本地单用户场景的 Agent Runtime 边界设计：将模型、工具、记忆、工作区、文件和沙箱纳入统一的本地运行边界，使用回环地址和用户目录配置降低部署与隐私风险。

- 可恢复的流式任务编排机制：把 SSE 事件、任务状态和检查点统一起来，支持事件回放、断线重连、取消与恢复，研究智能体长任务在浏览器工作台中的连续性问题。

- 工具与 MCP 的统一治理：将工具发现、关键词搜索、启用状态、服务注册、敏感字段脱敏和运行时 handler 约束到统一契约中，减少“看得到但调不到”以及凭据泄露风险。

- 跨平台单入口发布：开发时保留 Vite 代理的便利，发布时让 FastAPI 同时提供 API、SSE 和 SPA，去除运行时对 Nginx 和独立前端服务器的依赖。

### （三）验证方案

功能验证：覆盖对话、任务提交、SSE 事件、任务取消/恢复、工具注册与启停、MCP 注册/删除、记忆、工作区、文件和系统设置。

可靠性验证：注入模型超时、工具异常、浏览器刷新和 SSE 断线，检查任务状态、事件 seq、检查点边界和恢复后的消息批次是否正确。

安全验证：检查 Authorization 等敏感请求头不会进入 API 响应、前端 DOM 或日志；检查工作区外路径、配置文件和发布包中的密钥暴露风险。

跨平台验证：在 Windows 与 Linux CI 环境运行后端、前端、契约和发布包测试，验证自定义端口、SPA 根路径、深层路由及进程回收。

可用性验证：选取“发起任务—观察工具—刷新页面—恢复任务—查看结果”的完整用户路径，记录关键操作是否能够被理解和完成。

## 八、系统边界与口径声明

LiBao 的首发定位是本地个人单用户应用，默认只绑定 127.0.0.1；不把当前版本描述为公网多用户服务，不承诺注册、登录、租户隔离和生产级审计。

大语言模型负责理解、规划和生成，不能保证事实绝对正确；工具结果和检索结果具有来源约束，但外部模型、MCP 服务和网络资源仍可能不可用或返回错误。

工作区与文件能力只在系统允许的本地路径和沙箱策略内运行，系统不绕过操作系统权限，不把用户未授权的本地文件自动注入模型上下文。

记忆、知识库和项目文件具有不同的生命周期与来源，系统不把所有文本都视为长期记忆，也不把检索到的内容自动视为真实事实。

本课题的评价重点是运行时可靠性、工具治理、本地边界和跨平台工程质量，不以单一模型的回答风格或某个外部服务的长期可用性作为唯一结论。

## 参考文献

- [1] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//International Conference on Learning Representations. 2023.

- [2] Schick T, Dwivedi-Yu J, Dessì R, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023.

- [3] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020.

- [4] Wu Q, Bansal G, Zhang J, et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[EB/OL]. arXiv:2308.08155, 2023.

- [5] LangChain. LangGraph documentation: Build resilient language agents as graphs[EB/OL]. 2026.

- [6] Model Context Protocol. Model Context Protocol specification[EB/OL]. 2026.

- [7] LiBao 项目文档. LiBao README：本地优先的通用 Agent Runtime 与 Web 工作台[EB/OL]. 2026.

- [8] LiBao 项目文档. 架构总览、API 与 SSE 契约及本地运行说明[EB/OL]. 2026.

- [9] LiBao 项目文档. 跨平台发布与测试指南[EB/OL]. 2026.